6/1 – 12/1

Đại Anh Dũng :

\_Dựng layout web bán giày

\_Dựng page login, signup, forgot password, home, detail, cart

\_Get Api login, signup, forgot password

\_Fix api endpoint

\_Tạo api upload get image

13/1 – 20/1

Đại Anh Dũng

\_Viết, get Api home slide, detail

\_Dựng layout admin

\_Cart with full fe

\_Authen và author fe + validate

\_User service fe+be

21/1 -

Đại Anh Dũng

\_Dựng order page, fetch api, viết api

\_Viết, fetch Api refresh token, auth fe

\_API CRUD user của admin

\_Deploy hosting

Trần Quang Vinh

* Dựng database
* Api signin, signup, forgot password và authorization feature
* Page change password cho forgot password
* Api product, bookmark
* Page product và bookmark
* Api filter product và siderbar filter
* Api crm crud product and page crud product
* Api crm crud order and page crud order
* Api crm crud voucher and page voucher
* validate